Estudio Contable Márquez y Asociados

GRUPO 7

SPRINT 1

PRODUCT BACKLOG

HU-A1: Como contadora del estudio, necesito firmar digitalmente las declaraciones, para presentarlas sin ir a la AFIP.

HU-A2: Como empleado administrativo, necesito usar un sistema contable de escritorio y planillas de cálculo, para poder trabajar todo el día sin cambiar mis procesos.

HU-A3: Como dueña del estudio, necesito un sistema con licencias económicas, para no pagar una fortuna todos los años.

HU-A4: Como empleada sin formación informática, necesito una interfaz conocida y amigable, para no perder una semana aprendiendo a usar la computadora.

### MATRIZ DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ID | Criterio de Evaluacion | Como lo medimos? | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| C-A1 | Costo de licencias | Costo anual en dólares para las 30 computadoras. | 30% |
| C-A2 | Curva de aprendizaje | Pasos necesarios (clics) para conectar una impresora nueva. | 25% |
| C-A3 | Compatibilidad de softwre | El sistema permite ejecutar el sistema contable actual (Sí/No). | 25% |
| C-A4 | Compatibilidad de hardware | Reconocimiento automático de token USB para firma digital (Sí/No). | 20% |

### TABLERO DE KANBAN

INICIAL:

| ID | DESCRIPCION | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Leer fichas y relevar necesidades del cliente. | T1 |  |  |
| T2 | Redactar Historias de Usuario en formato ágil. | T2 |  |  |
| T3 | Definir métricas y matriz de evaluación para Cliente A. | T3 |  |  |
| T4 | Armar el tablero de Kanban y documentar evidencias. | T4 |  |  |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Leer fichas y relevar necesidades del cliente. |  | T1 |  |
| T2 | Redactar Historias de Usuario en formato ágil. |  | T2 |  |
| T3 | Definir métricas y matriz de evaluación para Cliente A. |  | T3 |  |
| T4 | Armar el tablero de Kanban y documentar evidencias. |  | T4 |  |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Leer fichas y relevar necesidades del cliente. |  |  | T1 |
| T2 | Redactar Historias de Usuario en formato ágil. |  |  | T2 |
| T3 | Definir métricas y matriz de evaluación para Cliente A. |  | T3 |  |
| T4 | Armar el tablero de Kanban y documentar evidencias. |  | T4 |  |

### CIERRE DEL SPRINT 1

| SPRINT | SPRINT REVIEW | SPRINT RETROSPECTIVE | INCREMENTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Se validó que los requerimientos del Estudio Contable Márquez y Asociados estén cubiertos. Se verificó que ningún criterio de evaluación diga solo "que sea fácil", asegurando que todos tengan una métrica exacta. | Qué salió bien: Buena autoorganización del equipo para asignar los roles ágiles y comprender las necesidades del cliente. Qué mejorar: Prestar más atención al límite WIP al actualizar el tablero Kanban para no acumular tareas en progreso. | - Acta de equipo y roles. - Product Backlog con Historias de Usuario priorizadas. - Matriz de Evaluación ponderada. | Terminado |

SPRINT 2

ACTA DE EQUIPO: ROTACION DE ROLES

Product Owner (PO): Damian Fernandez

Scrum Master (SM): Maria Valera

Developers (Devs/QA): Ibis Morel, Gabriel Serpa, Tiziano Sardi, Sebastian Oñate.

SPRINT BACKLOG

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Crear máquinas virtuales y definir particiones/sistemas de archivos. | Gabriel Serpa Tiziano Sardi | T1 |  |  |
| T2 | Instalar Windows: Ejecutar los 10 pasos, medir tiempos y capturar pantallas. | Gabriel Serpa | T2 |  |  |
| T3 | Crear usuarios, grupos e instalar software. | Sebastian Oñate | T3 |  |  |
| T4 | Armar tablero Kanban, Acta de Retrospectiva y unificar Bitácora. | Maria Valera | T4 |  |  |

ACTUALIZACION

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Crear máquinas virtuales y definir particiones/sistemas de archivos. | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  | T1 |  |
| T2 | Instalar Windows: Ejecutar los 10 pasos, medir tiempos y capturar pantallas. | Gabriel Serpa |  | T2 |  |
| T3 | Crear usuarios, grupos e instalar software. | Sebastian Oñate |  | T3 |  |
| T4 | Armar tablero Kanban, Acta de Retrospectiva y unificar Bitácora. | Maria Valera |  | T4 |  |

ACTUALIZACION

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Crear máquinas virtuales y definir particiones/sistemas de archivos. | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  |  | T1 |
| T2 | Instalar Windows: Ejecutar los 10 pasos, medir tiempos y capturar pantallas. | Gabriel Serpa |  |  | T2 |
| T3 | Crear usuarios, grupos e instalar software. | Sebastian Oñate |  |  | T3 |
| T4 | Armar tablero Kanban, Acta de Retrospectiva y unificar Bitácora. | Maria Valera |  |  | T4 |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Leer fichas y relevar necesidades del cliente. |  |  | T1 |
| T2 | Redactar Historias de Usuario en formato ágil. |  |  | T2 |
| T3 | Definir métricas y matriz de evaluación para el cliente. |  |  | T3 |
| T4 | Armar el tablero de Kanban y documentar evidencias. |  |  | T4 |

BITACORA DE DECISIONES TECNICAS

JUSTIFICACION: Elegimos NTFS porque es el sistema nativo de Windows, obligatorio para gestionar permisos de usuarios locales y necesario para el cifrado y seguridad que requiere un estudio contable.

BITACORA DE INSTALACION

| Paso de Instalación | Evidencia | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Preparar medio de instalación |  | 5 min |
| Arrancar desde el medio |  | 2 min |
| Particionar el disco |  | 3 min |
| Elegir sistema de archivos |  | 1 min |
| Configurar idioma y region |  | 2 min |
| Crear usuario administrador |  | 3 min |
| Primer arranque |  | 15 min |
| Actualizar el sistema |  | 20 min |
| Crear usuarios y grupos |  | 5 min |
| Instalar software del cliente |  | 10 min |

### CIERRE DEL SPRINT 2

| SPRINT | SPRINT REVIEW | SPRINT RETROSPECTIVE | INCREMENTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | Se validó la instalación exitosa de Windows. Se comprobó que el sistema arranca y permite trabajar. La bitácora explica correctamente la elección del particionado y el sistema de archivos NTFS. Se crearon los usuarios correspondientes. | Qué salió bien: Excelente trabajo en equipo para documentar rigurosamente los pasos con capturas de pantalla, asegurando la evidencia exigida. Qué mejorar: Optimizar los tiempos muertos de instalación y coordinar mejor para que el Scrum Master actualice el tablero Kanban al momento, respetando los límites WIP. | - Bitácora de instalación de Windows con capturas paso a paso y tiempos. - Justificación técnica de particiones y NTFS. - Tablero Kanban actualizado. | Terminado |

SPRINT 3

Product Owner (PO): Tiziano Sardi (Rotación)

Scrum Master (SM): Ibis Morel (Rotación)

Developers (Devs/QA): Damian Fernandez, Maria Valera, Gabriel Serpa, Sebastian Oñate.

SPRINT BACKLOG

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pruebas de terminal: medir RAM y procesos (free -h / Get-ComputerInfo). | Gabriel Serpa Tiziano Sardi | T1 |  |  |
| T2 | Pruebas de permisos: crear archivos con dos usuarios y probar acceso. | Damian Fernandez | T2 |  |  |
| T3 | Medir criterios del Sprint 1, sacar capturas y llenar Tabla Comparativa. | Maria Valera | T3 |  |  |
| T4 | Subir entregables con Git/GitHub y armar Retrospectiva / Kanban. | Ibis Morel | T4 |  |  |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pruebas de terminal: medir RAM y procesos (free -h / Get-ComputerInfo). | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  | T1 |  |
| T2 | Pruebas de permisos: crear archivos con dos usuarios y probar acceso. | Damian Fernandez | T2 |  |  |
| T3 | Medir criterios del Sprint 1, sacar capturas y llenar Tabla Comparativa. | Maria Valera | T3 |  |  |
| T4 | Subir entregables con Git/GitHub y armar Retrospectiva / Kanban. | Ibis Morel | T4 |  |  |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pruebas de terminal: medir RAM y procesos (free -h / Get-ComputerInfo). | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  | T1 |  |
| T2 | Pruebas de permisos: crear archivos con dos usuarios y probar acceso. | Damian Fernandez |  | T2 |  |
| T3 | Medir criterios del Sprint 1, sacar capturas y llenar Tabla Comparativa. | Maria Valera | T3 |  |  |
| T4 | Subir entregables con Git/GitHub y armar Retrospectiva / Kanban. | Ibis Morel | T4 |  |  |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pruebas de terminal: medir RAM y procesos (free -h / Get-ComputerInfo). | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  |  | T1 |
| T2 | Pruebas de permisos: crear archivos con dos usuarios y probar acceso. | Damian Fernandez |  |  | T2 |
| T3 | Medir criterios del Sprint 1, sacar capturas y llenar Tabla Comparativa. | Maria Valera |  | T3 |  |
| T4 | Subir entregables con Git/GitHub y armar Retrospectiva / Kanban. | Ibis Morel | T4 |  |  |

ACTUALIZACION:

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pruebas de terminal: medir RAM y procesos (free -h / Get-ComputerInfo). | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  |  | T1 |
| T2 | Pruebas de permisos: crear archivos con dos usuarios y probar acceso. | Damian Fernandez |  |  | T2 |
| T3 | Medir criterios del Sprint 1, sacar capturas y llenar Tabla Comparativa. | Maria Valera |  |  | T3 |
| T4 | Subir entregables con Git/GitHub y armar Retrospectiva / Kanban. | Ibis Morel |  | T4 |  |

ACTUALIZACION:

| ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TODO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pruebas de terminal: medir RAM y procesos (free -h / Get-ComputerInfo). | Gabriel Serpa Tiziano Sardi |  |  | T1 |
| T2 | Pruebas de permisos: crear archivos con dos usuarios y probar acceso. | Damian Fernandez |  |  | T2 |
| T3 | Medir criterios del Sprint 1, sacar capturas y llenar Tabla Comparativa. | Maria Valera |  |  | T3 |
| T4 | Subir entregables con Git/GitHub y armar Retrospectiva / Kanban. | Ibis Morel |  |  | T4 |

EVIDENCIA DE PRUEBAS TECNICAS

Prueba de Procesos: Se abrió el navegador y una planilla en ambos sistemas. En Linux se usó top y en Windows Get-Counter para medir el consumo en vivo.

EVIDENCIAS:

Prueba de Permisos: Se crearon dos usuarios. En Windows se configuró NTFS mediante interfaz gráfica, mientras que en Linux se usó chmod en la terminal para restringir lectura/escritura (rwx). Al intentar borrar el archivo con el usuario secundario, ambos sistemas bloquearon la acción exitosamente.

EVIDENCIAS:

| ID | CRITERIO DE EVALUACION | RESULTADO DE WINDOWS | RESULTADO DE LINUX | GANADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-A1 | Costo de licencias | $6,000 USD aprox. (30 PCs) | $0 USD | Linux |
| C-A2 | Curva de aprendizaje | 4 clics (Asistente visual) | 8 clics / Uso de terminal | Windows |
| C-A3 | Compatibilidad Soft | Nativa (Ejecuta .exe contable) | Requiere emulador (Wine) | Windows |
| C-A4 | Compatibilidad Hard | Reconoce token USB al instante | Requiere drivers manuales | Windows |

CONCLUSION PARCIAL

Analizando los datos medidos en idénticas condiciones, el sistema operativo que se perfila como ideal para el Estudio Contable es Windows. Aunque el costo de licencias es alto, supera ampliamente a Linux en curva de aprendizaje, compatibilidad de hardware (token USB) y soporte nativo para el software contable requerido.

### CIERRE DEL SPRINT 3

| SPRINT | SPRINT REVIEW | SPRINT RETROSPECTIVE | INCREMENTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | Se midieron los 4 criterios de evaluación con métricas reales. Se practicó gestión de procesos en PowerShell (Get-Process) y permisos. | Qué salió bien: Uso exitoso de Git para que el equipo documente en paralelo. Qué mejorar: Estandarizar el momento exacto para tomar métricas de RAM y evitar fluctuaciones. | - Tabla comparativa llena. - Evidencias de permisos. - Conclusión parcial. | Terminado |

SPRINT 4

ACTA DE EQUIPO: ROTACIÓN DE ROLES

Product Owner (PO): Ibis Morel

Scrum Master (SM): Damian Fernandez

Developers (Devs/QA): Maria Valera, Gabriel Serpa, Sebastian Oñate, Tiziano Sardi.

INCREMENTO FINAL: INFORME DE RECOMENDACIÓN

La Recomendación:

Al Estudio Contable Márquez y Asociados le conviene instalar Windows 10 Pro en sus 30 equipos.

Las razones:

Es el único que garantiza el funcionamiento nativo de su sistema contable actual sin emuladores.

La curva de aprendizaje es casi nula (4 clics para una impresora), vital para su personal mayor.

Reconoce automáticamente los tokens USB de AFIP necesarios para la firma digital diaria.

La Evidencia:

Nuestras pruebas en el Sprint 3 demostraron que Linux requería terminal (8 clics) para configurar impresoras y dependía de software de terceros para ejecutar .exe. Aunque Windows cuesta aproximadamente $6,000 USD el primer año en licencias, Linux generaría un gasto oculto estimado de $4,000 USD anuales en soporte técnico y días de inactividad por capacitación.

Riesgos y Mitigación:

Riesgo: Alto costo inicial de licencias (Impacto financiero).

Mitigación: Negociar un paquete de licenciamiento por volumen (Open Value) de Microsoft para abaratar el costo por equipo.

Riesgo: Vulnerabilidad ante malware en entornos contables.

Mitigación: Aplicar estrictos permisos de carpetas NTFS (como probamos en el Sprint 2) y backups en la nube.

### CIERRE DE PROYECTO

| SPRINT | SPRINT REVIEW | SPRINT RETROSPECTIVE | INCREMENTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4 | Se ensambló el informe final validando que cada afirmación de la recomendación se apoye en un dato medible del Sprint 3. | Métrica de velocidad: El equipo logró estabilizar su velocidad en los últimos Sprints al dominar el tablero Kanban. Efectividad de GitHub: Vital para el armado de este documento final sin pisar archivos (CI/CD). | - Informe de Recomendación (Conclusión Invertida). - Guion de defensa oral. - Retrospectiva Final. | PROYECTO FINALIZADO |

Repositorio en GitHub: damian19931993/Estudio-Marquez-y-Asociados